***Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.ATA – Monibeer***



**Turma:** ADSB - Grupo: 11

**Participantes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor.

***DAILIES:***

***DATA: (30/03) às 21:00***

**Participantes Presentes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor

***Domingo –*** No domingo, dia 30/03, às 21h, tivemos a primeira reunião oficial do grupo. Foi um encontro importante para alinharmos o início do projeto e organizarmos melhor nossa dinâmica de trabalho. Durante a conversa, definimos um cronograma com as tarefas que cada integrante irá realizar ao longo da semana, já com prazos estabelecidos. Também começamos a estruturar algumas ideias principais do projeto e discutimos como será o andamento das próximas etapas.

***DATA: (31/03) às 16:30***

**Participantes Presentes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor

***Segunda-feira –*** Nos reunimos presencialmente para rever o que foi proposto no dia 30/03 (Domingo), e sobre as tarefas que foi distribuída para cada um do grupo.

***DATA: (01/04) às 21:00***

**Participantes Presentes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor

***Terça-Feira –*** Realizamos uma reunião online para definir o padrão da ata e esclarecer dúvidas relacionadas à documentação da sprint anterior.

***DATA: (02/04) às 16:30***

**Participantes Presentes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor

***Quarta-Feira –***  Participamos de um KT (*Knowledge Transfer*) com o antigo grupo responsável por este tema, das 16h30 às 17h30. Durante a sessão, tiramos dúvidas e recebemos **Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.**informações e conselhos relevantes sobre o projeto e sua continuidade.

Também nos reunimos online para dar andamento às tarefas do projeto como revisar e fazer modificações na estrutura do banco de dados e modelagem, e revisão do protótipo do site.

***DATA: (03/04) às 16:30***

**Participantes Presentes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor

***Quinta-feira –*** Realizamos uma reunião presencial na qual desenvolvemos diversas atividades em conjunto. Iniciamos organizando a ferramenta de gestão Trello, estruturando melhor as tarefas e responsabilidades do grupo. Em seguida, revisamos as modificações realizadas no banco de dados do dia anterior, avaliando os ajustes feitos e identificando pontos que ainda geravam dúvidas, especialmente em relação à conexão da modelagem. Diante disso, decidimos redigir e enviar um e-mail à professora Vivian, responsável pela disciplina de Banco de Dados, a fim de esclarecer essas questões. Por fim, aproveitamos o momento para definir regras de condução do projeto.

***DATA: (04/04) às 15:00***

**Participantes Presentes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor

***Sexta-feira –*** Último dia da semana. A maioria das tarefas atribuídas foi concluída, e as pendentes ainda estão dentro do prazo. O grupo foi alertado sobre o andamento dessas tarefas para garantir a organização do cronograma.

Conversamos sobre o progresso do *Trello* e tiramos dúvidas com a professora Julia em relação à organização e ao uso da ferramenta.

Também realizamos testes práticos com o Arduino: conectamos o dispositivo e executamos o código modificado de acordo com a nossa lógica de negócio, verificando o funcionamento dos sensores e a resposta do sistema. Esses testes foram importantes para validar a lógica aplicada e identificar possíveis ajustes para a próxima semana.

**Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.**

**PLANO DE AÇÃO – PRÓXIMA SEMANA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tarefas* | | | |
| *Conteúdo* | ***Responsável*** | ***Data*** | ***Status*** |
| Segmento da ATA e SPRINT REVIEW. | **João Victor** | Início 06/04  Fim – 12/04 | Em andamento |
| Site em HTML (V1). | **Grupo** | Início - 07/04  Fim – 12/04 | Não iniciado |
| Atualização do contexto. | **Grupo** | Início - 07/04  Fim – 12/04 | Não iniciado |
| Template do slide e iniciação. | **Emanuelle**  **João Reis** | Início – 07/04  Fim – 12/04 | Não iniciado |
| Finalização Modelagem | **João Reis**  **João Victor**  **Beatriz** | Início – 07/04  Fim – 07/04 | Não iniciado |
| Teste Arduíno e API. | **Beatriz**  **Fernando** | Início – 07/04  Fim – 07/04 | Não iniciado |
| Excel – Tabela de Requisitos (Atualização) | **Nathalli** | Início – 07/04  Fim – 12/04 | Não iniciado |
| Atualização do Trello da semana. | **João Reis**  **Nathalli** | Início – 07/04  Fim – 12/04 | Não iniciado |
| Tabela de riscos. | **Grupo** | Início – 06/04  Fim – 09/04 | Em andamento |
| Diagrama de solução de negócio | **Fernando**  **Beatriz**  **Emanuelle** | Início – 06/04  Fim – 12/04 | Não iniciado |

**Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.**