**Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.** ***CRONOGRAMA – SEMANA 1***



***SPRINT REVIEW***

**Turma:** ADSB - Grupo: 11

**Data:** 03/04/2025

**Participantes :**Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor.

***Itens da Agenda***

**I.** *Reorganização das atividades do projeto*

**II.** *Definição dos prazos das tarefas*

**III.** *Definição dos responsáveis de cada tarefa*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tarefas* | | | | |
| *Conteúdo* | | ***Responsável*** | ***Data*** | ***Status*** |
| Configurar Github | | **Nathalli** | **Início - 30/03**  **Fim - 01/04** | **Finalizada** |
| Revisar o Protótipo do site e fazer a prototipagem da Dashboard. | | **Emanuelle**  **Fernando** | **Início - 30/03**  **Fim – 05/04** | **Finalizada** |
| Revisar banco de dados e atualizar Modelagem | | **Beatriz**  **João Reis**  **João Victor** | **Início - 30/03**  **Fim – 03/04** | **Finalizada** |  |
| Criar o documento de regras de condução do projeto, de sua equipe e subir no Trello | | **Grupo** | **Início - 30/03**  **Fim – 03/04** | **Finalizada** |
| Definir padrão de Ata | | **João Reis** | **Início - 30/03**  **Fim - 01/04** | **Finalizada** |
| Plano de ação na ferramenta de GP e configurar a ferramenta de gestão de acordo com a dinâmica de seu projeto/equipe | | **João Victor**  **Emanuelle**  **Nathalli** | **Início - 30/03**  **Fim - 03/04** | **Finalizada** |
| Preparar a pauta para a próxima reunião de Review com o time/professor | | **Grupo** | **Início - 30/03**  **Fim – 03/04** | **Finalizada** |
| Revisar contexto | | **Grupo** | **Início - 30/03**  **Fim – 05/04** | **Finalizada** |
|  |
|  | |  |  |  |

**Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.**

