***Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.ATA – Monibeer***



**Turma:** ADSB - Grupo: 11

**Participantes:** Emanuelle, Beatriz, João Lucas Reis,

Fernando, Nathalli e João Victor.

***DAILIES:***

***DATA: (02/06)***

***Participantes Presentes:*** *Todos os participantes presentes.*

***Segunda-Feira*** *–*

*- Implementação dos setores e primeira conexão com o gráfico de temperatura:* ***Fernando***

*- Atualização do Trello:* ***Nathalli***

***Participantes Responsáveis:*** *Fernando e Nathalli*

***DATA: (03/06)***

***Participantes Presentes:*** *Todos os participantes presentes.*

***Terça-Feira –***

*- Desenvolvimento do gráfico de temperatura na página individual de cada setor:* ***Fernando***

*- Finalização do MANUAL DE INSTRUÇÃO:* ***João Victor***

*- Implementou o código do Dat-Acqu-Ino****: João Victor***

*- Configuração da Central de Atendimento no Jira:* ***Nathalli***

***Participantes Responsáveis:*** *Fernando, João Victor e Nathalli.*

***DATA: (04/05)***

**Participantes Presentes:** Todos os participantes presentes.

***Quarta-feira –***

***-*** *Atualização de estilização das páginas da Dashboard:* ***Emanuelle***

*- Estilização da página de código de ativação:* ***João******Lucas***

***Participantes Responsáveis:*** Emanuelle e João Lucas.

***DATA: (05/05)***

**Participantes Presentes:** Todos os participantes presentes.

***Quinta-feira –***

*- Realização das últimas alterações de design no sistema.:* ***Emanuelle, Beatriz, Fernando e João Lucas.***

***-*** *Adição do Help Desk nas Páginas:* ***Nathalli***

*- Revisão do Script do Banco:* ***Nathalli***

***Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.Participantes Responsáveis:*** Emanuelle, Beatriz, Fernando e João Lucas.

Grupo, Emanuelle, Beatriz e Fernando.